荥阳市总工会职工艺术文化展厅装饰工程

竞争性磋商文件

项目编号：DXZB-QST2020-0701

采   购   人：荥阳市总工会

采购代理机构：达信建设发展有限公司

日        期： 二〇二〇年七月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  竞争性磋商响应人须知	5

第三章  评审办法（综合评分法）	16

第四章  合同条款及格式	22

第五章  工程量清单及图纸	30

第六章  技术标准和要求	31

第七章  竞争性磋商响应文件格式	32

- 第一章  竞争性磋商公告

荥阳市总工会职工艺术文化展厅装饰工程竞争性磋商公告

一、采购项目名称：荥阳市总工会职工艺术文化展厅装饰工程

二、采购项目编号：DXZB-QST2020-0701

- 项目预算金额：490000.00元

- 项目基本情况：

- 资金来源：自筹资金，已落实；

- 采购范围：荥阳市总工会职工艺术文化展厅装饰工程，工程量清单及图纸包含的全部内容；

- 质量要求：符合国家及行业现行相关规范合格标准；

- 工期要求：30日历天；

- 建设地点：荥阳市总工会；

- 标段划分：本项目共分为一个标段。

五、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目落实政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、政府采购鼓励采购节能环保产品等相关政府采购政策。

六、供应商应具备的条件及资格：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、须具有主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产合格证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

8、拟派项目经理需具有具备建筑工程专业贰级及以上（不含临时）注册建造师资质证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），项目经理须为投标人本单位人员（具有劳动合同），具有 2020年以来连续3个月养老保险缴费证明，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供承诺书）；

9、财务要求：具有2017年度或2018年度财务审计报告（成立不足三年的投标人须提供相应月份的财务报表或银行资信证明；提供2019年6月1日以来任意六个月企业依法缴纳税收和社保的缴费凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金；成立时间不足的从成立之日起计算）；

10、信誉要求：企业2017年01月01日以来无重大质量问题、无重大安全事故。没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消，提供投标人法定代表人签字和盖章并加盖单位公章的承诺书；根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.com）查询：失信被执行人、重大税收违法案件当事人和政府采购不良行为记录（从信用服务栏进入查询企业）的企业，失信被执行人名单（从个人信用栏进入查询个人）的企业法定代表人及项目经理及技术负责人；通过“中国政府采购网”（www.ccgp.com）查询企业“政府采购严重违法失信行为记录名单”有不良记录的， 拒绝参与本项目政府采购活动。（查询日期须在本公告发布日期当日或之后，网页打印（或打印预览）截图须加盖供应商公章）；

11、代表本单位参与本项目的授权委托人必须为本单位正式人员，提供法定代表人授权委托书、授权委托人身份证；

12、本项目不接受联合体投标。

七、获取竞争性磋商文件：

1.凡有意参加投标者，请投标单位授权委托人持法人身份证、项目经理身份证、本人身份证及由法定代表人亲笔签名的委托书于2020年7月6日至2020年7月10日上午9:00时至12:00时，下午14:30时至18:00时(北京时间，法定节假日除外)，携带“六、供应商资格条件”中所有证件原件及按顺序胶装成册的复印件二套到达信建设发展有限公司（郑州市郑东新区龙子湖正商学府广场A座2003）接受初验, 投标单位应保证其招标文件时所携带资料的真实性、有效性，一经发现有借用资质或提供虚假资料的，招标人有权取消投标资格，并上报相关部门依法处理。

注：投标单位所提供的财务审计报告及社保，获取磋商文件现场须提供真实有效的查询方式。若投标单位所携带资料内容及格式不符合上述要求，招标代理机构有权拒绝投标单位获取磋商文件。招标代理机构对资料的审验并不作为投标单位资格条件的最终认定，开标后，仍由评审委员会对投标单位的资格证明材料进行审核，不符合项目资格条件的投标单位将被拒绝。）

2.磋商文件获取时间：2020年7月6日至2020年7月10日（9:00-12:00，14:30-18:00；节假日，双休日除外）

3.磋商文件获取地点：达信建设发展有限公司（郑州市郑东新区龙子湖正商学府广场A座2003室）。

4.磋商文件每本售价500元，售后不退。

八、响应文件提交的截止时间及地点：

磋商响应文件递交的截止时间: 2020年7月16日上午9时30分（北京时间）

谈判响应文件递交地点：详见磋商文件。

逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，招标人不予受理。

九、发布公告媒介及公告期限

本项目磋商公告在《中国采购与招标网》、《荥阳市总工会》上发布。

公告期限为五个工作日。

十、联系方式：

1.采购人：荥阳市总工会

地 址：荥阳市康泰路

联系人：朱先生

联系方式：15617596699

2.采购代理机构：达信建设发展有限公司

地 址：郑州市郑东新区龙子湖正商学府广场A座2007室

联系人：宋先生

联系方式：0371-69103877

- 第二章  竞争性磋商响应人须知

## 一、竞争性磋商响应人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 采购人：荥阳市总工会 联系人：朱先生 联系电话：15617596699 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：达信建设发展有限公司 联系人：宋先生 电 话：0371-69103877 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 荥阳市总工会职工艺术文化展厅装饰工程 |
| 1.1.4 | 项目地点 | 荥阳市总工会院内 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹资金，已落实 |
| 1.3.1 | 磋商范围 （采购内容） | 荥阳市总工会职工艺术文化展厅装饰工程，工程量清单及图纸包含的全部内容 |
| 1.3.2 | 工期 | 30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家及行业现行相关规范合格标准 |
| 1.4.1 | 竞争性磋商申请人 资格要求 | 供应商应具备的条件及资格： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件； 7、须具有主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产合格证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 8、拟派项目经理需具有具备建筑工程专业贰级及以上（不含临时）注册建造师资质证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），项目经理须为投标人本单位人员（具有劳动合同），具有 2020年以来连续3个月养老保险缴费证明，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供承诺书）； 9、财务要求：具有2017年度或2018年度财务审计报告（成立不足三年的投标人须提供相应月份的财务报表或银行资信证明；提供2019年6月1日以来任意六个月企业依法缴纳税收和社保的缴费凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金；成立时间不足的从成立之日起计算）； 10、信誉要求：企业2017年01月01日以来无重大质量问题、无重大安全事故。没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消，提供投标人法定代表人签字和盖章并加盖单位公章的承诺书；根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.com）查询：失信被执行人、重大税收违法案件当事人和政府采购不良行为记录（从信用服务栏进入查询企业）的企业，失信被执行人名单（从个人信用栏进入查询个人）的企业法定代表人及项目经理及技术负责人；通过“中国政府采购网”（www.ccgp.com）查询企业“政府采购严重违法失信行为记录名单”有不良记录的， 拒绝参与本项目政府采购活动。（查询日期须在本公告发布日期当日或之后，网页打印（或打印预览）截图须加盖供应商公章）； 11、代表本单位参与本项目的授权委托人必须为本单位正式人员，提供法定代表人授权委托书、授权委托人身份证； 12、本项目不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 竞争性磋商响应人 提出问题的截止时间 | 竞争性磋商响应文件递交截止时间5日前以书面形式递交 |
| 1.10.2 | 采购人提出书面澄清的时间 | 收到竞争性磋商响应人提出问题2日内 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 竞争性磋商响应人要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 竞争性磋商响应文件递交截止时间5日前 |
| 2.2.2 | 竞争性磋商响应文件首次递交截止时间 （开标时间） | 2020年7月16日上午9 时30 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 竞争性磋商响应人确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 竞争性磋商文件的补充文件发出之日24小时内 |
| 2.3.2 | 竞争性磋商响应人确认收到竞争性磋商文件修改的时间 | 竞争性磋商文件的补充文件发出之日24小时内 |
| 3.3.1 | 竞争性磋商有效期 | 60日历天（从首次响应文件递交截止时间起开始计算） |
| 3.4.1 | 竞争性磋商保证金 | 无 |
| 3.5 | 是否允许递交备选磋商方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字和（或）盖章要求 | 按竞争性磋商响应文件格式要求 |
| 3.6.4 | 竞争性磋商响应 文件份数 | 供应商必须在磋商截止时间前提供: 1.纸质竞争性磋商响应文件正本一份，副本肆份，现场密封提交。 2.电子竞争性磋商响应文件(.doc格式)1份，（U盘介质），现场密封提交。 3.竞争性磋商响应文件递交后不予退还。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 胶装，不得使用活页，并编制目录 |
| 4.1.1 | 竞争性磋商响应文件的密封和标记 | 1、竞争性磋商响应文件需按照竞争性磋商文件要求签字盖章，胶装成册，并在封面标明“正本”和“副本”标识。副本可以使用正本复印件，但封面需加盖单位公章。副本内容应与正本一致，如有不一致之处，以正本为准。竞争性磋商响应文件应使用不能擦去的墨汁或墨水打印、书写。 2、现场递交的竞争性磋商响应文件密封要求：竞争性磋商响应人应将竞争性磋商响应文件正本、所有副本、电子文件（U盘）分别包装在单独的包装袋内，密封袋上应加贴封条，并在封套的封口处加盖竞争性磋商响应人单位公章。 3、竞争性磋商响应文件的封套上应写明的其他内容见竞争性磋商响应人须知前附表4.1.2。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 封套上应写明的内容如下： （项目名称） 竞争性磋商响应文件 竞争性磋商响应人名称： 于 2020 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交竞争性磋商响应文件地点 | 达信建设发展有限公司开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还竞争性磋商响应文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2020年7月16日上午9时30分（北京时间） 地点：达信建设发展有限公司开标室 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成： 3 人，采购人代表 1人，经济技术专家 2人。 评审专家确定方式：开标前从相关评标专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否；推荐的成交候选人数：1-3人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 壹万元整（10000.00元） |
| 8.1 | 最高限价 | 490000.00元 报价高于最高限价的视为无效报价，其投标予以拒绝。 |
| 9.1 | 招标代理费 | 中标服务费参照国家相关规定标准由中标单位向代理机构缴纳 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 磋商评定成交的标准：综合评分法 按照采购需求、质量和服务（即竞争性磋商响应单位提供的服务满足磋商文件规定的要求）的前提下，磋商小组按照综合得分（磋商小组根据评审标准打分）由高到低的顺序推荐1-3名磋商响应单位作为成交候选人。 |  |
| 10.2 | 成交人的确定：采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人按序确定成交人。第一成交候选人放弃成交；因不可抗力提出不能履行合同或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定第二成交候选人为成交人或重新采购。 |  |
| 10.3 | 开标时对竞争性磋商响应人的要求：法定代表人的委托代理人（携带授权委托书及身份证）按时到现场，否则视为自愿放弃磋商活动。 |  |
| 10.4 | 付款方式:验收合格、审计通过后一次性付清。 |  |
| 10.5 | 废标条件： 1、不符合评审办法中的形式评审、资格评审、响应性评审标准的相关要求。 2、附有采购人不能接受的条件的。 |  |
| 10.6 | 本项目所有澄清、补遗、补充通知均以书面形式通知各竞争性磋商文件的收受人。 |  |
| 10.7 | 成交结果公告：竞争性磋商结果将在竞争性磋商公告发布的同一媒介发布。 |  |
| 10.8 | 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |  |
| 10.9 | 竞争性磋商文件的最终解释权归采购人。 |  |

## 二、竞争性磋商响应人须知

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备磋商条件，现对本项目进行磋商。

1.1.2  本项目采购人：见竞争性磋商响应人须知前附表。

1.1.3  本项目名称：见竞争性磋商响应人须知前附表。

1.1.4  项目概况：见竞争性磋商响应人须知前附表。

1.1.5  项目地点：见竞争性磋商响应人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2  本招标项目的资金来源：见竞争性磋商响应人须知前附表。

1.3 磋商范围、工期、质量要求

1.3.1  本次磋商范围（采购内容）：见竞争性磋商响应人须知前附表。

1.3.2  本项目工期：见竞争性磋商响应人须知前附表。

1.3.3  质量要求：见竞争性磋商响应人须知前附表。

1.4 竞争性磋商响应人资格要求

竞争性磋商响应人资格要求：见竞争性磋商响应人须知前附表。

1.5 费用承担

竞争性磋商响应人准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

采购人向竞争性磋商响应人提供的有关项目的基本情况和相关数据，是采购人现有的能使竞争性磋商响应人利用的资料。采购人对竞争性磋商响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.7 语言文字

除专用术语外，与磋商活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

详见竞争性磋商响应人须知前附表。

1.10 磋商答疑

1.10.1  竞争性磋商响应人对收到的竞争性磋商文件若有疑问、要求澄清竞争性磋商文件的，均应在前附表规定的时间前以书面形式加盖竞争性磋商响应人公章向采购代理机构提出。

1.10.2  采购代理机构将在前附表规定的时间前将答复内容以补充、答疑文件的形式在竞争性磋商公告发布的网站上发布，并作为竞争性磋商文件的补充组成部分。

1.11 分包

不允许。

## 2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）竞争性磋商响应人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单及图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）竞争性磋商响应文件格式。

据本章第 1.10 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

竞争性磋商响应人应详细阅读竞争性磋商文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果竞争性磋商响应人不按竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件和资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致废标。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 竞争性磋商响应人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在竞争性磋商响应人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2  竞争性磋商响应文件递交截止时间：见竞争性磋商响应人须知前附表规定。

2.2.3  竞争性磋商响应人在收到澄清后，应在竞争性磋商响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1  在提交竞争性磋商响应文件截止以前，采购人可以用补充文件的方式修改竞争性磋商，补充文件将构成竞争性磋商的一部分。

补充文件将以书面形式发给所有竞争性磋商收受人，竞争性磋商收受人应以书面形式回复采购人确认收到每一份补充文件。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有响应人具有约束力。

2.3.2  竞争性磋商响应人收到修改内容后，应在竞争性磋商响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该修改。

2.4补充说明

当竞争性磋商文件、补充文件、答疑纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)为准。

## 3. 竞争性磋商响应文件

3.1 竞争性磋商响应文件的组成

3.1.1 竞争性磋商响应文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）已标价工程量清单

（6）施工组织设计

（7）项目管理机构

（8）资格审查资料

（9）中小企业声明函

（10）残疾人福利性单位声明函

（11）投标承诺函

3.2 磋商报价

3.2.1本项目投标报价采用总价形式报价。

3.2.2供应商根据本项目的特点、现行计价依据国家发布的及有关规定并参考市场收费情况，并结合本企业的实力合理报价。

3.2.3供应商只允许有一个报价，任何有选择的报价都不予接受。投标报价应是完成项目所必须的一切费用，投标报价内应包含以下费用：编制费、文本制作费、人工费、测量费、现场勘察费、管理费、现场咨询服务费（后续服务费）及利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。一旦中标，投标报价即为签订合同价等所有费用。

3.2.4供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改其他各处中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.5磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商（顺序按照响应文件递交的逆顺序），磋商过程供应商需二轮报价（首轮报价、最终报价。本项目进行两次报价，最终报价不能高于上次报价，高于上次报价视为无效标）。

3.2.6除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3 竞争性磋商有效期

3.3.1 在竞争性磋商响应人须知前附表规定的竞争性磋商有效期内，竞争性磋商响应人不得要求撤销或修改其竞争性磋商响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞争性磋商有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有竞争性磋商响应人延长竞争性磋商有效期。竞争性磋商响应人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；竞争性磋商响应人拒绝延长的，其响应文件失效。

3.4 竞争性磋商保证金

见<供应商须知前附表>3.4.1

3.5 备选磋商方案

竞争性磋商响应人不得递交备选磋商方案。

3.6 竞争性磋商响应文件的编制

3.6.1  磋商响应文件应按 “磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2  磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关磋商范围、磋商报价、工期、磋商有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.6.4 供应商须在响应文件递交截止时间前提交响应文件。

## 4. 磋商

4.1 竞争性磋商响应文件的密封和标记

4.1.1  竞争性磋商响应文件需按照竞争性磋商文件要求签字盖章，胶装成册，并在封面标明“正本”和“副本”标识。副本可以使用正本复印件，但封面需加盖单位公章。副本内容应与正本一致，如有不一致之处，以正本为准。竞争性磋商响应文件应使用不能擦去的墨汁或墨水打印、书写。

4.1.2竞争性磋商响应人应将竞争性磋商响应文件正本、所有副本、电子文件（U盘）分别包装在单独的包装袋内，密封袋上应加贴封条，并在封套的封口处加盖竞争性磋商响应人单位公章。评标所需的所有资料密封至档案袋中，封套上写明所需资料清单并加盖单位公章，随响应文件一次性递交（资料袋应加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章，不递交评标所需的资料的视为自动放弃投标，评审过程中不再进行增补，否则其响应文件将被否决）。

4.1.3  未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加盖标记的磋商响应文件，采购人或磋商小组不予受理。

4.2 竞争性磋商响应文件的递交

4.2.1  供应商首次递交磋商响应文件截止时间：见<供应商须知前附表>。

4.2.2  供应商首次递交磋商响应文件的地点：见<供应商须知前附表>。

4.2.3  供应商应在本章第4.2.1项规定的磋商截止时间前递交首次响应文件。

4.2.4  除<供应商须知前附表>另有规定外，首次磋商截止时间后供应商所递交的磋商响应文件不予退还。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人或磋商小组不予受理。

4.3 竞争性磋商响应文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，竞争性磋商响应人可以修改或撤回已递交的竞争性磋商响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2  竞争性磋商响应人修改或撤回已递交竞争性磋商响应文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

4.3.3  修改的内容为竞争性磋商响应文件的组成部分。修改的竞争性磋商响应文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的磋商响应文件首次递交截止时间（磋商时间）和<供应商须知前附表>规定的地点进行竞争性磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

响应人授权代表应携带法人授权书、身份证明、参加并签到。

5.2 竞争性磋商会议程序

5.2.1  递交首次响应文件截止，宣布磋商会议开始；

5.2.2  宣布磋商会议纪律；

5.2.3  磋商（采购人将对磋商过程进行记录，以存档备查）。

## 6. 评审

6.1 磋商小组

6.1.1  评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组人数以及技术经济等方面专家的确定方式见竞争性磋商响应人须知前附表。

6.1.2  磋商小组有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或竞争性磋商响应人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞争性磋商响应人有经济利益关系，可能影响对磋商活动公正评审的；

（4）曾因在采购、评审以及其他与磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

磋商小组按照“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性磋商响应文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。采购人不保证磋商总报价最低者为成交候选人。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定最终成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见竞争性磋商响应人须知前附表。采购人原则上按成交候选人排名顺序确定最后成交人。

7.2 成交通知

在本章第 3.3款规定的竞争性磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的竞争性磋商响应人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，成交人应按竞争性磋商响应人须知前附表的规定向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交人的竞争性磋商响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人应当予以赔偿。

## 8. 重新招标

8.1 废标条件

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- 提交响应文件截止时间止，供应商少于3个的；

- 经磋商小组评审后否决所有响应性文件的。

## 9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与竞争性磋商响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对竞争性磋商响应人的纪律要求

竞争性磋商响应人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组行贿谋取中标，不得以他人名义参与磋商或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞争性磋商响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组的纪律要求

磋商小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

竞争性磋商响应人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 其他

其他须知内容见竞争性磋商响应人须知前附表。

# 第三章  评审办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 供应商名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 按竞争性磋商文件要求签字盖章 |
|  |  |  | 响应文件格式 |  | 符合第七章“响应文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效投标报价 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 安全生产许可证 |  | 符合第二章“供应商须知”1.4.1项规定 |
|  |  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“供应商须知”1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目经理 |  | 符合第二章“供应商须知”1.4.1项规定 |
|  |  |  | 社保及纳税 |  | 符合第二章“供应商须知”1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务状况 |  | 符合第二章“供应商须知”1.4.1项规定 |
|  |  |  | 重大违法记录承诺 |  | 符合第二章“供应商须知”1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其它 |  | 符合第二章“供应商须知”1.4.1项规定 |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标报价 |  | 供应商的投标报价不能超出招标控制价 |
|  |  |  | 工期 |  | 符合第二章“供应商须知”1.3.2项规定 |
|  |  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“供应商须知”1.3.3项规定 |
|  |  |  | 竞争性磋商有效期 |  | 符合第二章“供应商须知”3.3.1项规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  | 投标部分：25分 技术部分：55分 其他评分因素评分标准：25分 |
| 2.2.2 |  |  | 磋商基准价计算方法 |  | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.3（1） | 报价部分（25分） |  | 价格扣除：供应商为中小微企业的，对所投标的小型和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 供应商为大型企业的不适用本款规定。供应商为联合体的，联合体各方均应为中小微企业，否则不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。同一供应商（包括联合体），中小微企业产品和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×25分 注：磋商报价=最后磋商报价-所投中小微（监狱）企业产品报价合计×6% |  |  |
| 2.2.3（2） | 技术部分 （50分） |  | 1．内容完整性和编制水平 （1-5分） |  |  |
|  |  |  | 2．施工方案和技术措施 （1-5分） |  |  |
|  |  |  | 3．质量管理体系与措施 （1-5分） |  |  |
|  |  |  | 4．安全管理体系与措施 （1-5分） |  |  |
|  |  |  | 5．环境保护管理体系与措施 （1-5分） |  |  |
|  |  |  | 6．工程进度计划与措施 （1-5分） |  |  |
|  |  |  | 7．资源配备计划 （1-5分） |  |  |
|  |  |  | 8．确保报价完成工程建设的技术和管理措施（1-5分） |  |  |
|  |  |  | 9.施工总平面图（1-5） |  |  |
|  |  |  | 10.劳动力安排计划情况（1-5分） |  |  |
|  |  |  | 备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。 |  |  |
| 2.2.4 (3) | 其他评分因素评分标准(25分) |  | 项目机构配备 （5分） | 五大员证件（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）齐全的得5分，每缺一证扣1分，扣完为止。 （以原件为准） |  |
|  |  |  | 投标人业绩 （9分） | 投标人自2017年1月1日以来具有类似项目业绩，每提供一项得3分，最多加9分。（提供合同或中标通知书原件，否则不得分） |  |
|  |  |  | 服务承诺(11分) | 工程质量保修期内的优惠及服务承诺 (0-2分) |  |
|  |  |  |  | 质量保修期外的服务承诺(0-2分) |  |
|  |  |  |  | 承诺替甲方排忧解难，且措施合理可行的(0-2分) |  |
|  |  |  |  | 对农民工工资保证的承诺(0-2分) |  |
|  |  |  |  | 其他实质性优惠服务承诺(0-3分) |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

- 磋商基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）报价部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知前附表”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）响应文件未经投标单位签章的；

（2）投标联合体没有提交共同投标协议；

（3）供应商不符合竞争性磋商文件规定的资格条件；

（4）同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者投标报价，但竞争性磋商文件要求提交备选投标的除外；

（5）投标报价低于成本或者高于竞争性磋商文件设定的最高投标限价；

（6）响应文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应；

（7）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

3.2详细评审

  - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

- 按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

- 按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对其它评分标准部分计算出得分 C；

  - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

  - 供应商得分=A+B+C。

  - 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 响应文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 评标结果

  - 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章  合同条款及格式

# （样稿，已实际签订为主）

### 第一节 通用合同条款

采用《建筑工程合同示范文本》的合同中有关条款，此处略。

### 第二节  专用合同条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：通用条款与专用条款、招标文件等其它约定相抵触的，不得适用通用条款。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：  无  。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称: 除招标文件、工程设计罗列部分外，国家及河南省现行的与本工程建设有关的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间:无。

国内没有相应标准、规范时的约定: 无。

4.图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：    套，开工前一周内。

4.2发包人对图纸的保密要求：图纸不得翻印外传，严格控制非本工程参与人员接触图纸及相关资料。

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5．2监理单位委派的工程师

姓名：        职务: 总监理工程师

发包人委托的职权：对本工程施工及保修阶段的质量、进度、造价、安全进行控制，以及合同管理、信息管理和现场的组织协调。（详见本项目“监理合同”）。

需要取得发包人批准才能行使的职权：1、工程量变更的签证；2、工期顺延的签证；3、向承包人支付各种款项。

5．3发包人派驻的工程师

姓名：招标人另行约定  职务: 项目负责人（业主代表）

职权：作为发包人驻工地代表，全权代表发包人负责协调整个工程的内、外部工作，审核有关工作指令。

5．6不实行监理的，工程师的职权:  /  。

7.项目经理

7．1姓名：              职务：项目经理

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：以总监理工程师下达开工令的时间为准。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协调相关事宜，由承包人负责具体实施并承担相关费用。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人协调相关事宜，由承包人负责具体实施并承担相关费用。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程地质资料在合同签订后十日内由发包人提供，发包人负责协调相关部门在合同签订后十日内提供地下管线资料。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：及时办理。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：  /  。

(7)图纸会审和设计交底时间：开工前三日内。

(8)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：  /  。

(9)双方约定发包人应做的其他工作：无。

8.2发包人委托承包人办理的工作：另行约定。

9.承包人工作

9．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

- 需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

- 应提供计划、报表的名称及完成时间: 每周四的17：00时前向发包人提供周计划、报表。

- 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责，费用在投标总价中考虑。

- 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:按发包人需求提供，费用由承包人承担。

- 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责，所有费用已包括在投标总价中。

- 已完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：无。

- 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人根据现场实际情况和施工需要确定保护措施，费用含在投标总价中。

- 施工现场清洁卫生的要求：按郑州市或中牟县有关规定执行，文明施工，如因施工引起市容等部门处罚，罚款由承包人负责。

- 双方约定承包人应做的其他工作：如有，双方另行协商。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：图纸会审后7日内。

工程师确认的时间： 收到《施工组织设计》2日内予以批复。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：无。

13.工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：中标人所报的投标工期为合同工期；中标人必须按合同工期或发包人和监理工程师同意顺延的工期竣工。因以下原因造成工期延误，经发包人工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按约定提供图纸及开工条件；

（2）监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（3）重大设计变更和工程量增加；

（4）不可抗力；

（5）经发包人、监理工程师同意工期顺延的其他情况；

承包人在上述情况发生后14天内，就延误的工期天数、原因、详细计算过程向发包人和监理工程师以书面形式提出报告，否则承包人无权事后再就此提出工期索赔。

(1) 因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。

(2) 因承包人原因造成工程停工或工期延误，不得顺延工期。

(3) 合同履行过程中所发生的事件如果是一个有经验的承包人应该能预料到的风险，且因此造成工期延误时，发包人对此不承担责任，工期不予顺延。

(4) 基础施工遇到障碍物或古墓、文物等需要进行基础处理时，由承发包双方确定增加工期。

四、质量与验收

15.工程质量必需达到国家颁布的施工质量验收标准的规定

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：另行约定。

19.工程试车

19.5试车费用的承担：无。

五、安全施工

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

本合同价款采用  （1）  方式确定。

（1）采用固定价价格合同， 合同价款中包括的风险范围： 承包人对施工条件、技术要求理解的误差等。

风险费用的计算方法：承包人投标时充分考虑风险范围并计算风险费用。

风险范围以外合同价款调整范围及方法：

A、设计单位对设计图纸做出的设计变更或补充图纸；B、发包人驻工地代表工程师签证的工程量增减；C、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。

设计变更、现场签证及政策变化引起合同价款变化，合同价款调整的方法及程序参照相关规定进行调整。

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：允许调整。

材料价格调整最终以财政（审计）部门审定的为准。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：1、信息价中有的材料，以招标时采用的《郑州市建设工程主要材料价格信息》的价格（季度均价或月份价）为基准价格。

2、信息价中没有的材料，以招标控制价载明的材料单价为基准价格。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程无预付款。

25.工程量确认

25.1承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日或根据监理工程师指令。

26.工程款(进度款)支付的方式和时间：

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：/

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/

(3)承包人可代为调剂串换的材料：/

(4)到货地点与一览表不符：/

(5)供应数量与一览表不符：/

(6)到货时间与一览表不符：/

27.6发包人供应材料设备的结算方法：/。

28.承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：由发包人、承包人另行协商。

八、工程变更

九、竣工验收与结算

32.竣工验收:甲乙双方签订合同时另行约定。

32.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收前十日内提供符合业主要求的竣工图，份数应满足业主要求。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：无。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 按本合同“通用条款”执行。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 按本合同“通用条款”执行。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: 按本合同“通用条款”执行。

双方约定的发包人其他违约责任: 如有，按合同相关条款计算索赔。

35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：甲乙双方签订合同时另行约定。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 按 “通用条款”执行。

双方约定的承包人其他违约责任:由发包人、承包人协商。

37.争议

37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

(1)约定向     仲裁委员会提请仲裁；

(2)依法向有管辖权的人民法院起诉。

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）法院要求停止施工。

十一、其他

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： /

分包施工单位为：/

39.不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按 “通用条款”执行。

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：/

发包人委托承包人办理的保险事项：/

(2)承包人投保内容：/

41.担保

40．1本工程双方约定担保事项如下：

(l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：法人帐户以电汇或转账形式汇入指定帐户。

(2)承包人向发包人提供履约担保。

(3)双方约定的其他担保事项：

46.合同份数

46.1双方约定合同副本份数：本合同约定副本为陆份。

47.补充条款

承包人应按规定向相关部门交纳农民工工资保障金，承包人不允许克扣民工工资，如有发生民工上访等事件，由承包人承担全部责任；

承包人未经发包人同意，不得将所承包工程的任何部分分包，也不允许转包给他人，更不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；

承包人应对本工程施工制定出相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责；

因承包方在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿由此给发包人所带来的一切损失；

未尽事宜，双方另行协商。

第三节 合同附件格式

#### 附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施　　　　　　　　　　(项目名称)，已接受　　　　　(承包人名称，以下简称“承包人”)对　　　   　(项目名称)　　　  　　的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求(合同技术条款)；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单；

(8)其它合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币(大写)　　　　　元(￥　　　元)。合同形式：本合同采用      合同形式。

4.承包人项目经理：　　　　。

5.工程质量符合　　　　标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为　　　天。

9.本协议书一式　　份，合同双方各执一份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：　　　　　　　　(盖单位章)　　　承包人：　　　　　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　(签字)　 法定代表人或其委托代理人：　　　　(签字)

年　　月　　日　　　　　　　　　　年　　月　　日

#### 附件二：履约担保

履约担保

(发包人名称)：

鉴于　　　　(发包人名称，以下简称“发包人”)已接受　　　　(承包人名称，以下简称“承包人”)于　　　　年　　　　月　　　　日递交的　　　  　(项目名称)的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

2.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

3.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：　　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　(签字)

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年　　　月　　　日

注：委托代理人应附授权委托书。

# 工程量清单及图纸

（另附）

# 技术标准和要求

适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

# 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件封面格式

正本/副本

荥阳市总工会职工艺术文化展厅装饰工程

竞争性磋商响应文件

竞争性磋商响应人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年         月        日

## 目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

### 投标函

致：      （采标人名称）

- 根据你方项目编号为           的   （项目名称）       竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述竞争性磋商文件的竞争性磋商响应人须知、合同条款、技术规格要求及其他有关文件后，我方以              元的报价并按上述技术规格要求承包该项目，项目工期为               。

2、我们已经详细审阅了全部竞争性磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我方承认开标一览表是我方磋商函的组成部分。

4、我方同意所提交的竞争性磋商响应文件在磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本竞争性磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

6、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

竞争性磋商响应人：                      （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：                  电话：

传    真：

日    期：          年        月         日

### 投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 竞争性磋商响应人 名称 |  |
| 磋商范围 （采购内容） |  |
| 第一次磋商报价（元） | 大写： 小写： （供应商应在此填列第一次报价金额，但以供应商最后一次的报价金额为成交价） |
| 项目经理 |  |
| 工期 |  |
| 质量要求 |  |
| 竞争性磋商有效期 | 日历天（从首次响应文件递交截止时间起开始计算） |
| 其他声明 |  |

竞争性磋商响应人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日    期：          年        月         日

## 二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年              月                日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：		 系          （竞争性磋商响应人单位名称）         的法定代表人。

附：法定代表人身份证

特此证明。

竞争性磋商响应人：                      （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日      期：          年        月         日

## 三、授权委托书

本人        系           （竞争性磋商响应人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）竞争性磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目开始之日至本项目结束之日    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及授权委托代理人身份证

竞争性磋商响应人：                （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

日      期：          年        月         日

## 四、已标价工程量清单

## 五、施工组织设计

## 六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附件1：项目经理简历表

项目经理应附身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证、劳动合同、社保无在建承诺等相关材料复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附件2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指拟派其他岗位人员。应附相关资格证书、身份证等相关材料复印件。

| 姓名 |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职 务 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

附件3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                     （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

## 七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

注：提供2017年度或2018年度的财务审计报告

- 缴纳税收和社会保障资金

注：提供2019年6月1日以来任意六个月的缴纳纳税与社保相关证明材料，依法免税的应提供能够证明其依法免税的相应文件。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

注：格式自拟

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

注：格式自拟

（六）信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询截图

## 八、其它材料

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加中牟县公共资源交易管理中心组织的本项采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                         (单位盖章)

日　期：          年     月      日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的____   __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                         (单位盖章)

日　期：          年     月      日

投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                  （单位盖章）

法定代表人：                     (签字或盖章)

日期：

## 附件：竞争性磋商最终报价单

致：荥阳市总工会

我单位经认真考虑，               竞争性磋商响应文件技术要求完全响应竞争性磋商文件的最终报价为                元。

并承诺：我们已经详细阅读了全部竞争性磋商文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，对我方的磋商澄清文件（若有）负责，完全履行磋商澄清文件的义务。我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

竞争性磋商响应人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日    期：          年        月         日

备注：本附件不需填写在竞争性磋商响应文件中，开标携带加盖单位公章空白的“竞争性磋商最终报价单”现场填写，以现场最终填写为准。